Zápis č. 8/2009

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Radkov ze dne 25.9.2009

Přítomni: Bálek Tomáš, Novotný Jan, Pešková Julie, Sejk Leoš, Navrátil Jaroslav, Kadlec Jan

Stavební dozor p. Zimmel

Omluven: Svatoš Václav

Ověřovatelé: Sejk Leoš, Navrátil Jaroslav

Zapisovatelka: Pešková Julie

Program:

1.	Zahájení

2.	Projednání aktuálního stavu výstavby kanalizace Radkov - severozápad

3.	Projednání změny Požárního řádu obce a Směrnice o zadávání veřejných zakázek

4.	Změna rozpočtu č. 5/2009

5.	Projednání plátcovství DPH obce Radkov

6. 	Informace z částečné kontroly hospodaření obce v roce 2009

7.	Informace, diskuze

8.	Závěr

K bodu 1:

Zahájení

Starosta obce přivítal členy zastupitelstva. Seznámil přítomné s programem schůze, který byl následně odhlasován. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Leoš Sejk, Jaroslav Navrátil.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ bere na vědomí a k programu nemá výhrad.

K bodu 2:

Projednání aktuálního stavu výstavby kanalizace Radkov - severozápad

Stavební dozor pan Zimmel zrekapituloval dosavadní průběh stavebních prací na kanalizaci a podal zprávu o vykonaných vícepracích, informoval přítomné o nákladech na vícepráce a o provedených úsporách. Obecní zastupitelstvo následně schválilo zaměření jednotlivých přípojek ke kanalizaci u nemovitostí pod silnicí v ceně cca 12 000 Kč, které umožní vést kanalizaci v menší hloubce, a tudíž povede ke snížení nákladů.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 3:

Projednání změny Požárního řádu obce a Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo Vnitřní směrnici o evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se vydává požární řád obce.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 4:

Změna rozpočtu č. 5/2009

Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo změnu rozpočtu č. 5/2009.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 5:

Projednání plátcovství DPH obce Radkov

Obecní zastupitelstvo schválilo, že se obec stane plátcem DPH od 1.10.2009. Od tohoto data veškeré ekonomické činnosti obce budou účtovány na vstupu i na výstupu s DPH (les, voda,  stočné). OZ rozhodlo, že cena vodného a stočného se nebude o výši DPH navyšovat., tj, zůstane ve stejné výši včetně DPH. Nájmy se budou účtovat bez DPH.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 6:

Informace z částečné kontroly hospodaření obce v roce 2009

Starosta informoval členy zastupitelstva o částečné kontrole hospodaření obce v roce 2009, kontrola proběhla bez závad.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 7:

Informace, diskuze

                - Byla podepsána smlouva na věcné břemeno vedení vody – koncová část vodovodu směr Paseka.

                - Starosta podal informaci o dokončené opravě  vodovodu na „Jižní město“ v celkové výši cca 160 000 Kč, 10 000 Kč se podílela na výkopových pracích firma E.ON (pokládka kabelu). Bude provedeno zaměření skutečného stavu.

                - OZ odsouhlasilo změnu smlouvy s Petrem Kratochvílem a rozhodlo zkrátit roční nájem o měsíce, pokud nevyužije k parkování obec. pozemek..

                - Pan Kadlec podal informaci o hospodaření v obecních lesech.

                - OZ projednalo změnu ÚP Jistebnice, neshledalo připomínek.

                - Na základě vypracovaných posudků na statický a zdravotní stav 6 vytipovaných vzrostlých stromů, který provedla firma Arbres, rozhodlo zastupitelstvo vstoupit s touto firmou v jednání ve věci získání dotace na doporučené zásahy (zejména s ohledem na špatný statický stav některých stromů).

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 8:

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala:   Julie PEŠKOVÁ

Starosta:  Tomáš BÁLEK

Ověřovatelé:  Leoš SEJK

Jaroslav NAVRÁTIL