Zápis č. 7/2009

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Radkov ze dne 30.8.2009

Přítomni: Bálek Tomáš, Novotný Jan, Pešková Julie, Sejk Leoš, Navrátil Jaroslav, Svatoš Václav, Kadlec Jan

Ověřovatelé: Svatoš Václav, Kadlec Jan

Zapisovatelka: Pešková Julie

Program:

1.	Zahájení

2.	Projednání dotačních titulů – POV, Čertovo Břemeno – k proinvestování v roce 2009

3.	Informace k akcím „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, „Vodovod jih“, pracoviště Czechpoint

4.	Změna rozpočtu č. 4/2009

5.	Informace, diskuze

6.	Závěr

K bodu 1:

Zahájení

Starosta obce přivítal členy zastupitelstva. Seznámil přítomné s programem schůze, který byl následně odhlasován. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Václav Svatoš, Jan Kadlec.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ bere na vědomí a k programu nemá výhrad.

K bodu 2:

Projednání dotačních titulů – POV, Čertovo Břemeno – k proinvestování v roce 2009

Obecní zastupitelstvo posoudilo došlé nabídky na opravy místních komunikací z POV od firmy Colas Tábor a BaK Tábor, OZ vybralo nižší cenovou nabídku od firmy Colas a pověřilo starostu uzavřením smlouvy a zadáním zakázky v celkové výši cca 300 000,- Kč.

Opravy jedné části sociálního zázemí v přízemí školy (za kuchyní) bylo rozhodnuto zadat firmě Krejčí Prudice v ceně cca 40 000,- Kč. Oprava sociálního zázemí mateřské školy bude poptána ještě z materiálu sádrokarton.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 3:

Informace k akcím „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, „Vodovod jih“, pracoviště Czechpoint

Byla dokončena oprava vodovodu „Radkov – jih“ v ceně cca 150 000,- Kč. Při realizaci akce byl položen nový kabel VO v ceně cca 20 000,- Kč.

Starosta předložil k nahlédnutí stavební deník akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a podal aktuální informace o průběhu prací. Z důvodu skalnatého podloží v Hluboké cestě a s tím souvisejících vícenákladů rozhodlo obecní zastupitelstvo uložit potrubí do mělčího

výkopu a nezbytným krytím vyvýšit cestu o cca 80 cm v nejvyšším bodě – křižovatce za hřištěm. V tomto místě bude pokládané potrubí zakončeno až za křižovatkou.

Obec dostala dotaci na zřízení pracoviště Czechpoint ve výši cca 80 000 Kč. Na základě uzavřené smlouvy s firmou W Partner bude realizována instalace.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 4:

Změna rozpočtu č. 4/2009

Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo změnu rozpočtu č. 4/2009.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 5:

Informace, diskuze

                - OZ projednalo ÚP obce Borotín. K ÚP není připomínek.

                - OZ odsouhlasilo koupi části pozemku parc.č. 288/1 nezbytně nutnou pro vytvoření komunikace v šíři 6m dle územního plánu za cenu prodávajícího 220 Kč/m2, pod podmínkou, že zbytek pozemku odkoupí majitelé sousedních pozemků. Bude provedeno zaměření a sepsání kupní smlouvy.

                - OZ rozhodlo ocenit pozemky – ostatní plochy, komunikace, bezplatně převedené od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - cenou 3,- Kč/m2 pro potřebu účetní evidence.

                - Pan Kadlec podal informaci o hospodaření v obecních lesech.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 8:

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala:   Julie PEŠKOVÁ

Starosta:  Tomáš BÁLEK

Ověřovatelé:  Václav SVATOŠ

Jan KADLEC