Zápis č. 10/2009

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Radkov ze dne 20.11.2009

Přítomni: Bálek Tomáš, Novotný Jan, Pešková Julie, Sejk Leoš, Navrátil Jaroslav,  Svatoš Václav

Omluven: Kadlec Jan

Ověřovatelé: Svatoš Václav, Sejk Leoš

Zapisovatelka: Pešková Julie

Program:

1.	Zahájení

2.	Projednání proinvestování grantu od České pošty na opravu sociálního zázemí přízemí školy- výběr dodavatele

3.   Kanalizace Radkov – aktuální informace

4.   Informace o jednání Společenství obcí Čertovo Břemeno

5.	Informace, diskuze

6.	Závěr

K bodu 1:

Zahájení

Starosta obce přivítal členy zastupitelstva. Seznámil přítomné s programem schůze, který byl následně odhlasován. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Václav Svatoš a Leoš Sejk.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ bere na vědomí a k programu nemá výhrad.

K bodu 2:

Projednání proinvestování grantu od České pošty na opravu sociálního zázemí přízemí školy- výběr dodavatele

Obecní zastupitelstvo projednalo proinvestování grantu od České pošty na opravu sociálního zázemí v přízemí budovy školy. Byl upřesněn rozsah prací a rozhodnuto, že dle předložené nabídky bude zhotovitelem firma Šiman Chotoviny. Akce bude ve výši cca 80 000 Kč a bude dokončena do 31.12.2009.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 3:

Kanalizace Radkov  – aktuální informace

Starosta podal informaci o průběhu prací. Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo rozsah veřejného osvětlení v souvislosti s prováděnou akcí a rozhodlo o jeho rozšíření.

Obecní zastupitelstvo projednalo stav Hluboké cesty po vybudování kanalizace a rozhodlo zpevnit povrch cesty kamenivem s následnou finální úpravou v příštím roce. Je předpoklad kolaudace hotového díla koncem tohoto roku.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 4:

Informace o jednání Společenství obcí Čertovo Břemeno

Starosta podal informaci ze schůze Společenství, která proběhla dne 19.10.2009 ve Střezimíři. Byly zhodnoceny vynaložené dotační prostředky v roce 2009 a diskutovány žádosti o dotace na rok 2010 a zimní údržba běžeckých tras.

K bodu 5:

Informace, diskuze

- Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 400 Kč osobám starším 70 let.

- Starosta zrekapituloval dotační tituly obdržené v roce 2009 a stav čerpání prostředků.

- Obecní zastupitelstvo rozhodlo oslovit firmu Arbres (p. Fuka) ohledně získání finančních prostředků na úpravu přestárlých stromů dle vypracovaného posudku.

- Obecní zastupitelstvo diskutovalo směrování dotací na rok 2010.

- Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo žádost pana Loudy, č.p. 22 o poražení přerostlého smrku.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: OZ schvaluje.

K bodu 6:

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala:   Julie PEŠKOVÁ

Starosta:  Tomáš BÁLEK

Ověřovatelé:  Václav SVATOŠ

Leoš SEJK